BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG GYM THÔNG MINH, TÍCH HỢP AI HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH

TÀI LIỆU PROJECT PLAN

GVHD:  Th.S Nguyễn Thanh Trung

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Hữu Đông - 28211149976

2. Trần Văn Đức- 28211146963

3. Trần Minh Quang - 28211105638

4. Nguyễn Thị Thùy Trang-28202750046

5. Lê Hữu Trọng -  28211100815

Đà Nẵng, năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | Quản lý phòng Gym |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý phòng gym thông minh, tích hợp AI hỗ trợ ra quyết định kinh doanh |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 17/3//2026 | Ngày kết thúc |  | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | Th.S Nguyễn Thanh Trung Email: thanhtrung05@gmail.com Phone: 0935 885687 |  |  |  |
| Chủ sở hữu | Trần Minh Quang Email: tranminhquang4@dtu.edu.vn Phone: 0396761786 |  |  |  |
| Quản lý dự án | Trần Minh Quang |  | tranminhquang4@dtu.edu.vn | 0396761786 |
| Thành viên trong đội | Nguyễn Hữu Đông |  | nguyenhuudong1@dtu.edu.vn | 0795543431 |
|  | Trần Văn Đức |  | tranvanduc16@dtu.edu.vn | 0905954727 |
|  | Nguyễn Thị Thùy Trang |  | nguyentthuytrang105@dtu.edu.vn | 0383459070 |
|  | Lê Hữu Trọng |  | lehuutrong1@dtu.edu.vn | 0396362715 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý phòng gym thông minh, tích hợp AI hỗ trợ ra quyết định kinh doanh |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Plan Document |
| Người thực hiện | Nguyễn Hữu Đông |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Lê Hữu Trọng | 10/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Nguyễn Hữu Đông | 13/03/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Nguyễn Thanh Trung | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu |  | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Trần Minh Quang | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Nguyễn Hữu Đông | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trần Văn Đức | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Thị Thùy Trang | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Lê Hữu Trọng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	1

1.1. Mục đích	1

1.2. Tổng quan dự án	1

1.3. Mục tiêu của dự án	1

1.4. Phạm vi	1

1.5. Giả định và ràng buộc	3

1.6. Các bên liên quan	3

1.7. Mô hình	3

2. TỔ CHỨC NHÓM	4

2.1. Thông tin nhóm scrum	4

2.2. Vai trò trách nhiệm	4

2.3. Cách thức liên lạc	5

2.4. Báo cáo	5

3. PHẠM VI QUẢN LÝ	7

3.1. Phạm vi	7

4. LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN	9

4.1. Các cột mốc	9

4.2. Lịch trình dự án	9

5. CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH	16

5.1. Đơn giá	16

5.2. Chi phí chi tiết	16

5.3. Chi phí khác	16

5.4. Tổng chi phí	16

5.4.1. Chi phí/giờ	16

5.4.2. Tổng dự toán	16

6. QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	17

7. RỦI RO DỰ ÁN	20

8. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG	23

8.1. Mục tiêu chất lượng	23

8.2. Chỉ số	23

8.3. Kiểm tra	24

8.4. Báo cáo sự cố và khác phục	25

9. QUẢN LÝ CẤU HÌNH	25

10. CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	27

10.1. Kỹ thuật phát triển hệ thống	27

10.2. Môi trường	27

10.3. Các ràng buộc khác	27

11. TÀI LIỆU THAM KHẢO	27

- GIỚI THIỆU

  - Mục đích

- Tài liệu này cung cấp các thông tin mục tiêu của dự án, phân công công việc, các cột mốc quan trọng, các nguồn nhân lực cần thiết, thời gian và tiến độ tổng thể và phân bố ngân sách được sử dụng và dựa trên đề xuất tài liệu để xây dựng một ứng dụng quản lý chi phí đúng thời hạn yêu cầu và kế hoạch.

  - Tổng quan dự án

- Tham khảo ProjectProposal.docx.

  - Mục tiêu của dự án

- Xây dựng hệ thống quản lý phòng gym thông minh, tích hợp AI hỗ trợ ra quyết định kinh doanh với các tính năng cơ bản như:

- Đăng nhập, đăng xuất tài khoản, quản lý thông tin tài khoản.

- Xây dựng nền tảng quản lý tập trung trên môi trường Web, cho phép quản trị viên dễ dàng quản lý thông tin hội viên, gói tập, lịch trình của huấn luyện viên (PT) và tình trạng thiết bị.

- Cung cấp giao diện người dùng (Hội viên) thân thiện, hỗ trợ đăng ký gói tập, theo dõi lộ trình cá nhân và nhận thông báo tự động qua hệ thống.

- Tích hợp module AI để phân tích dữ liệu lịch sử hội viên nhằm dự báo tỷ lệ khách hàng có khả năng rời bỏ (Churn Prediction), giúp chủ phòng Gym đưa ra các biện pháp chăm sóc kịp thời.

- Tăng cường khả năng cạnh tranh cho phòng Gym bằng cách ứng dụng công nghệ thông minh, mang lại trải nghiệm chuyên nghiệp cho khách hàng.v.v…..

  - Phạm vi

- Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

- Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và một số thời gian làm việc.

- Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hoàn vốn cho dự án.

- Ứng dụng chạy trên nền tảng ứng dựng Web, bao gồm các chức năng:

- Đối với khách vãng lai (Chưa đăng ký tài khoản), có thể:

- Xem thông tin: Xem danh sách các gói tập, dịch vụ, trang thiết bị và đội ngũ huấn luyện viên (PT) của phòng Gym.

- Xem tin tức/Ưu đãi: Cập nhật các chương trình khuyến mãi hiện có.

- Đăng ký tư vấn: Gửi thông tin liên hệ để nhân viên tư vấn gọi lại.

- Đăng ký hội viên: Thực hiện quy trình đăng ký tài khoản và chọn gói tập trực tuyến.

- Đối với hội viên, có thể

- Đăng nhập

- Đăng xuất

- Quản lý cá nhân: Xem thông tin tài khoản, lịch sử tập luyện và thời hạn gói tập.

- Điểm danh thông minh: Sử dụng mã QR cá nhân để check-in khi đến phòng tập.

- Đăng ký dịch vụ: Đặt lịch tập với PT, đăng ký các lớp học Group X (Yoga, Zumba...).

- Theo dõi chỉ số: Cập nhật và theo dõi các chỉ số cơ thể (BMI, cân nặng, tỷ lệ mỡ...).

- Nhận gợi ý AI: Nhận các gợi ý về chế độ ăn uống hoặc gói tập nâng cao dựa trên phân tích hành vi tập luyện của AI.

- Đối với nhân viên, có thể

- Quản lý hội viên: Tiếp nhận đăng ký, gia hạn gói tập, cấp thẻ/mã QR.

- Quản lý lịch hẹn: Sắp xếp và theo dõi lịch tập của khách hàng với PT.

- Bán hàng & Thanh toán: Thực hiện thanh toán hóa đơn gói tập, nước uống, thực phẩm chức năng.

- Báo cáo công việc: Theo dõi doanh số cá nhân (đối với PT) và số lượng khách hàng phục vụ trong ngày.

- Đối với chủ Phòng Gym, có thể

- Quản trị hệ thống: Quản lý danh mục (gói tập, thiết bị, phòng tập), quản lý tài khoản nhân viên và phân quyền.

- Giám sát vận hành: Theo dõi lưu lượng khách hàng ra vào thực tế theo thời gian thực.

- Hệ thống AI hỗ trợ ra quyết định:

+ Xem báo cáo dự báo doanh thu tháng/quý.

+ Xem danh sách phân loại khách hàng (Hội viên tiềm năng, hội viên sắp rời bỏ).

+ Nhận gợi ý chiến lược kinh doanh (Ví dụ: "Nên giảm giá gói tập A vào khung giờ B").

- Quản lý tài chính: Thống kê doanh thu, chi phí, lợi nhuận qua các biểu đồ trực quan.

  - Giả định và ràng buộc

- Người dùng phải có máy tính sử dụng hệ điều hành Windows.

- Phải có kết nối Internet.

- Phần mềm phát triển dự án: Xampp, MySQL, VSCode.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Gibhub.

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2,5 tháng.

- Công nghệ: PHP, laravel, Html, css, Javascript(Jquery).

  - Các bên liên quan

- Mentor

- Scrum Master

- Product Owner

- Team member

  - Mô hình

- Trong dự án lần này, chúng tôi sử dụng mô hình Scrum để phát triển phần mềm.

- TỔ CHỨC NHÓM

  - Thông tin nhóm scrum

Bảng 2.1: Thông tin nhóm Scrum

| Họ tên | Số điện thoại | Email | Chức vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Trần Minh Quang | 0396761786 | tranminhquang4@dtu.edu.vn | Scrum Master |
| Nguyễn Hữu Đông | 0795543431 | nguyenhuudong1@dtu.edu.vn | Thành viên |
| Nguyễn Thị Thùy Trang | 0383459070 | nguyentthuytrang105@dtu.edu.vn | Thành viên |
| Trần Văn Đức | 0905954727 | tranvanduc16@dtu.edu.vn | Thành viên |
| Lê Hữu Trọng | 0396362715 | lehuutrong1@dtu.edu.vn | Thành viên |

  - Vai trò trách nhiệm

Bảng 2.2: Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Nhiệm vụ | Tên |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn về quy trình. - Nắm tất cả các hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. | ThS. Nguyễn Thanh Trung |
| Scrum Master | - Xác định và phân tích các ứng dụng. - Chỉ định làm việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và theo dõi các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi, và chi phí. - Bảo vệ đội ngũ làm việc và tránh những rắc rối. - Cung cấp các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Trần Minh Quang |
| Product Owner | - Giữ kiến trúc và thiết kế chi tiết được cập nhật. - Đảm bảo các trình điều khiển kiến trúc được đáp ứng. - Nắm giữ phần tổng quan của sản phẩm. - Chấp nhận hoặc từ chối kết quả công việc. - Ra quyết định về những thay đổi tính năng và độ ưu tiên mỗi Sprint. | Trần Minh Quang |
| Team Member | - Ước tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ - Phân tích yêu cầu - Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế - Code và kiểm thử - Cài đặt và thực hiện các kiểm thử chức năng - Kiểm tra sản phẩm | Tất cả thành viên |

  - Cách thức liên lạc

Bảng 2.3: Cách thức liên lạc

| Người tham dự | Chủ đề | Tần suất | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager, Mentor và Team Member | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Google Meet, Zoom, Google Drive |
| Customer, Manager và Team Leader | Đánh giá mức độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Google Meet, Zoom, Google Drive |
| Customer, Manager và Team Leader | Các yêu cầu cho sản phẩm | Khi cần | Gặp mặt, Google Meet, Zoom |
| Team Member và Team Leader | Đánh giá tiến độ của dự án và lịch họp thường ngày | Hằng ngày | Gặp mặt, Google Meet, Zoom, Zalo |

  - Báo cáo

Bảng 2.4: Các báo cáo và Meeting

| Loại liên lạc | Phương thức công cụ | Tần suất | Thông tin chi tiết | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liên lạc trong nhóm |  |  |  |  |
| Daily meteting “Cuộc họp hằng ngày” | Zalo, Google Meet, Gặp trực tiếp | 2 ngày | Thông tin về những gì dã làm trong 24h qua, làm vệc về kế hoạch cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, chỉ cần gặp 20-30 phút | Project team |
| Task planning meeting “Cuộc họp lập kế hoạch” | Zalo, Google Meet, Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau để phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc trên Sprint đang làm, quy hoạch và thiết kế cho các Sprint tiếp theo | Project team, Product Owner |
| Task review meeting “Cuộc họp rà soát công việc” | Zalo, Google Meet, Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Hoàn thành các tài liệu. Đối với mỗi giai đoạn, chia sẻ tài liệu, cho biết điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Thời gian của mỗi thành viên và các giải pháp trong dự án. | Project team, Product Owner |
| Giao tiếp và báo cáo |  |  |  |  |
| Quản lý tác vụ | Github, Google Drive, Zalo | Hằng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dự trên web. Để quản lý hoặc phân chia nhiệm vu, hãy báo cáo lỗi/ vấn đề | Project team |

- PHẠM VI QUẢN LÝ

  - Phạm vi

- Hệ thống được xây dựng nhằm cung cấp một giải pháp quản lý vận hành toàn diện cho các chủ doanh nghiệp phòng Gym.

- Website được phát triển trên framework VueJS.

  - Work Breakdown Structure

Hình 3.2: Sơ đồ cấu trúc công việc

- LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN

  - Các cột mốc

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng của dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.1: Các cột mốc

| STT | Tên nhiệm vụ | Thời gian | Bắt đầu | Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị dự án | 3 ngày | 17/03/2026 | 19/03/2026 |
| 2 | Kế hoạch phát triển | 9 ngày | 19/03/2026 | 27/03/2026 |
| 3 | Triển khai | 42 ngày | 28/03/2026 | 08/05/2026 |
| 4 | Final Meeting | 1 ngày | 09/05/2026 | 09/05/2026 |
| 5 | Kết thúc và chuyển giao | 5 ngày | 10/05/2026 | 15/05/2026 |

  - Lịch trình dự án

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.2: Lịch làm việc chi tiết

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị | 17/03/2026 | 19/03/2026 | 34 |  |
| 1.1 | Khảo sát yêu cầu | 17/03/2026 | 18/03/2026 | 30 | All team |
| 1.2 | Tạo tài liệu Proposal | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 4 | Trang |
| 2 | Bắt đầu | 20/03/2026 | 27/03/2026 | 46 |  |
| 2.1 | Cuộc họp bắt đầu dự án | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 20 | All team |
| 2.2 | Tạo tài liệu Project Plan | 21/03/2026 | 22/03/2026 | 4 | Đông, Trọng |
| 2.3 | Tạo tài liệu User Story | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 4 | All team |
| 2.4 | Tạo tài liệu Product Backlog | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 4 | All team |
| 2.5 | Tạo tài liệu database | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 4 | Quang, Đức, Đông, Trọng |
| 2.6 | Review tài liệu | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 10 | All team |
| 3 | Development | 28/03/2026 | 15/05/2026 | 850 |  |
| 3.1 | Sprint 1 | 28/03/2026 | 17/04/2026 | 320 |  |
| 3.1.1 | Họp kế hoạch Sprint 1 | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 10 | All team |
| 3.1.2 | Tạo Sprint Backlog 1 | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 4 | Quang, Đông |
| 3.1.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 4 | Trang, Đức |
| 3.1.4 | Thiết kế giao diện | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 18 |  |
|  | Đăng ký | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Trang |
|  | Đăng nhập | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Trang |
|  | Đăng xuất | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Trang |
|  | Khôi phục mật khẩu | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Trang |
|  | Quản lý tài khoản Admin | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Trang |
|  | Quản lý nhân viên | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Trang |
|  | Cấu hình hệ thống | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Trang |
|  | Quản lý hội viên | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Trang |
|  | Quản lý hợp đồng | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Trang |
|  | Thanh toán & Hóa đơn | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Trang |
|  | Review of Sprint 1 | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | All team |
| 3.1.5 | Design Test Case for User Interface Sprint 1 | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 20 |  |
|  | Đăng ký | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Trọng |
|  | Đăng nhập | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Trọng |
|  | Đăng xuất | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Trọng |
|  | Khôi phục mật khẩu | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Trọng |
|  | Quản lý tài khoản Admin | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Trọng |
|  | Quản lý nhân viên | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Trọng |
|  | Cấu hình hệ thống | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Trọng |
|  | Quản lý hội viên | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Trọng |
|  | Quản lý hợp đồng | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Trọng |
|  | Thanh toán & Hóa đơn | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Trọng |
|  | Review all test case of Sprint 1 | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 8 | All Members |
| 3.1.6 | Coding | 04/04/2026 | 11/04/2026 | 84 |  |
|  | Code Front – End Đăng ký | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 2 | Trang |
|  | Code Front – End Đăng nhập | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 2 | Trang |
|  | Code Front – End Đăng xuất | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Trang |
|  | Code Front – End Khôi phục MK | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 2 | Trang |
|  | Code Front – End Quản lý TK Admin | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 4 | Trang |
|  | Code Front – End Quản lý nhân viên | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 4 | Trang |
|  | Code Front – End Cấu hình hệ thống | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | Trang |
|  | Code Front – End Quản lý hội viên | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 4 | Trang |
|  | Code Front – End Quản lý hợp đồng | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 4 | Trang |
|  | Code Front – End Thanh toán | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 4 | Trang |
|  | Code Back – End Đăng ký | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Quang |
|  | Code Back – End Đăng nhập | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Quang |
|  | Code Back – End Đăng xuất | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 1 | Quang |
|  | Code Back – End Khôi phục MK | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Quang |
|  | Code Back – End Quản lý TK Admin | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 4 | Đông |
|  | Code Back – End Quản lý nhân viên | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 4 | Đông |
|  | Code Back – End Cấu hình hệ thống | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Quang |
|  | Code Back – End Quản lý hội viên | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 4 | Đông |
|  | Code Back – End Quản lý hợp đồng | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 4 | Đông |
|  | Code Back – End Thanh toán | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 4 | Quang |
|  | Integrate Code | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 10 | All Team |
| 3.1.7 | Testing | 12/04/2026 | 13/04/2026 | 12 |  |
|  | Đăng ký | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Trọng |
|  | Đăng nhập | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Trọng |
|  | Đăng xuất | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Trọng |
|  | Khôi phục mật khẩu | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Trọng |
|  | Quản lý tài khoản Admin | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Quản lý nhân viên | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Cấu hình hệ thống | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Quản lý hội viên | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Trọng |
|  | Quản lý hợp đồng | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Trọng |
|  | Thanh toán & Hóa đơn | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Đức |
| 3.1.8 | Fix Bugs Sprint 1 | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 16 |  |
|  | Đăng ký | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Trang, Quang |
|  | Đăng nhập | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Trang, Quang |
|  | Đăng xuất | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Trang, Quang |
|  | Khôi phục mật khẩu | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Trang, Quang |
|  | Quản lý tài khoản Admin | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Trang, Đông |
|  | Quản lý nhân viên | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Trang, Đông |
|  | Cấu hình hệ thống | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Trang, Quang |
|  | Quản lý hội viên | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Trang, Đông |
|  | Quản lý hợp đồng | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Trang, Đông |
|  | Thanh toán & Hóa đơn | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 3 | Trang, Quang |
| 3.1.9 | Re-testing sprint 1 | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 14 |  |
|  | Đăng ký | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | Trọng |
|  | Đăng nhập | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | Trọng |
|  | Đăng xuất | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | Trọng |
|  | Khôi phục mật khẩu | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | Trọng |
|  | Quản lý tài khoản Admin | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Đức |
|  | Quản lý nhân viên | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Đức |
|  | Cấu hình hệ thống | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | Đức |
|  | Quản lý hội viên | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Trọng |
|  | Quản lý hợp đồng | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | Trọng |
|  | Thanh toán & Hóa đơn | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Đức |
| 3.1.10 | Release Sprint 1 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 10 |  |
|  | Sprint 1 Review Meeting | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 5 | All team |
|  | Sprint 1 Retrospective | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 5 | All team |
| 3.2 | Sprint 2 | 18/04/2026 | 08/05/2026 | 315 |  |
| 3.2.1 | Họp kế hoạch Sprint 2 | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.2 | Tạo Sprint Backlog 2 | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 4 | Đức |
| 3.2.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 4 | Trọng |
| 3.2.4 | Thiết kế giao diện | 21/04/2026 | 22/04/2026 | 19 |  |
|  | Quản lý gói dịch vụ | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Trang |
|  | Check-in thông minh | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Trang |
|  | Quản lý lịch tập PT | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Trang |
|  | Theo dõi sức khỏe | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Trang |
|  | Dashboard AI | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 3 | Trang |
|  | AI Coaching (Gợi ý lộ trình) | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 3 | Trang |
|  | Review all user interfaces Sprint 2 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 5 | All team |
| 3.2.5 | Design Test Case for Sprint 2 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 19 |  |
|  | Quản lý gói dịch vụ | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Trọng |
|  | Check-in thông minh | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Trọng |
|  | Quản lý lịch tập PT | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Trọng |
|  | Theo dõi sức khỏe | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Trọng |
|  | Kiểm thử AI Dự báo & Cảm xúc | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 3 | Trọng |
|  | Dashboard AI | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Trọng |
|  | AI Coaching (Gợi ý lộ trình) | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Trọng |
|  | Review all test case of Sprint 2 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 4 | All team |
| 3.2.6 | Coding | 25/04/2026 | 02/05/2026 | 94 |  |
|  | Code Front – End Quản lý gói DV | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 3 | Trang |
|  | Code Front – End Check-in thông minh | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 3 | Trang |
|  | Code Front – End Lịch tập PT | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 3 | Trang |
|  | Code Front – End Theo dõi sức khỏe | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 4 | Trang |
|  | Code Front – End Dashboard AI | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 4 | Trang |
|  | Code Front – End AI Coaching | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 3 | Trang |
|  | Code Back – End Quản lý gói DV | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 4 | Đông |
|  | Code Back – End Check-in thông minh | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 4 | Đông |
|  | Code Back – End Lịch tập PT | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 5 | Quang |
|  | Code Back – End Theo dõi sức khỏe | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 5 | Quang |
|  | Code Back – End AI Dự báo rời bỏ | 30/04/2026 | 01/05/2026 | 12 | Đức |
|  | Code Back – End AI Phân tích cảm xúc | 30/04/2026 | 01/05/2026 | 12 | Đức |
|  | Code Back – End Dashboard AI | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 8 | Đức |
|  | Code Back – End AI Coaching | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 10 | Đức |
|  | Integrate code | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 14 | All team |
| 3.2.7 | Testing | 03/05/2026 | 04/05/2026 | 22 |  |
|  | Quản lý gói dịch vụ | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 2 | Trọng |
|  | Check-in thông minh | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 2 | Trọng |
|  | Quản lý lịch tập PT | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 2 | Trọng |
|  | Theo dõi sức khỏe | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 3 | Trọng |
|  | AI Dự báo rời bỏ | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 4 | Quang |
|  | AI Phân tích cảm xúc | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 4 | Quang |
|  | Dashboard AI | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Trọng |
|  | AI Coaching | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 3 | Quang |
| 3.2.8 | Fix Bugs Sprint 2 | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 24 |  |
|  | Quản lý gói dịch vụ | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Trang, Đông |
|  | Check-in thông minh | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Trang, Đông |
|  | Quản lý lịch tập PT | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 3 | Trang, Quang |
|  | Theo dõi sức khỏe | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 3 | Trang, Quang |
|  | AI Dự báo rời bỏ | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 5 | Đức, Quang |
|  | AI Phân tích cảm xúc | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 4 | Đức, Quang |
|  | Dashboard AI | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Trang, Đức |
|  | AI Coaching | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 3 | Trang, Đức |
| 3.2.9 | Re-testing sprint 2 | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 14 |  |
|  | Quản lý gói dịch vụ | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Trọng |
|  | Check-in thông minh | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Trọng |
|  | Quản lý lịch tập PT | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Trọng |
|  | Theo dõi sức khỏe | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Trọng |
|  | AI Dự báo rời bỏ | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Quang |
|  | AI Phân tích cảm xúc | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Quang |
|  | Dashboard AI | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Trọng |
|  | AI Coaching | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Quang |
| 3.2.10 | Release Sprint 2 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 10 |  |
|  | Sprint 2 Review Meeting | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 5 | All Team |
|  | Sprint 2 Retrospective | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 5 | All Team |
| 4 | Project’s Meeting | 09/05/2026 | 10/05/2026 | 20 | All Team |
| 5 | Final release | 11/05/2026 | 15/05/2026 | 45 | All Team |
| The total of working hour(s) |  |  |  | 1041 (HOUR) |  |

- CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH

  - Chi phí/giờ

| Thành viên | Chức vụ | Lương(VND/giờ) |
| --- | --- | --- |
| Trần Minh Quang | Scrum Master | 25.000 |
| Nguyễn Hữu Đông | Team Member | 25.000 |
| Trần Văn Đức | Team Member | 25.000 |
| Nguyễn Thị Thùy Trang | Team Member | 25.000 |
| Lê Hữu Trọng | Team Member | 25.000 |

  - Tổng dự toán

- Số lượng thành viên: 5 người.

- Số giờ là việc trên ngày: 10 giờ/ngày.

- Chi phí 1 giờ: 25.000VND.

- Chi phí trực tiếp = ((số giờ làm việc của mỗi người trong 1 ngày * số lượng thành viên)*tổng thời gian làm việc)*Chi phí 1 giờ

- = (595)*25.000 = 14.875.000VND

- Chi phí gián tiếp: 10% * chi phí trực tiếp = 1.487.500VND

- Chi phí văn phòng phẩm, in ấn, bút viết v.v…): 10% * chi phí trực tiếp =1.487.500VND

- Chi phí khác:10.500.000VND

- Tổng = 28.350.000VND

- QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

- Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển

- Phương pháp Scrum dựa vào sự gia tăng phát triển của một số ứng dụng phần mềm trong khi vẫn duy trì một danh sách minh bạch trong việc nâng cấp hoặc hiệu chỉnh các yêu cầu được thực hiện (backlog). Nó liên quan đến việc giao hàng thường xuyên, thường là bốn tuần một lần, và khách hàng nhận được một ứng dụng hoạt động hoàn hảo bao gồm nhiều tính năng hơn và nhiều hơn nữa. Đây là lý do tại sao phương pháp dựa vào sự phát triển lặp đi lặp lại với nhịp không đổi từ 2-4 tuần. Do đó, việc nâng cấp có thể được tích hợp dễ dàng hơn khi sử dụng chu trình chữ V.

- Phương pháp này đòi hỏi bốn loại cuộc họp:

- Các cuộc họp hàng ngày: Cường độ nhóm họp khoảng 15 phút mỗi ngày để trả lời ba câu hỏi sau, thường là khi đứng: Tôi đã làm gì hôm qua? Tôi sẽ làm gì hôm nay? Có trở ngại gì khó khăn vào ngày hôm nay không?

- Các cuộc họp lập kế hoạch: Cường độ nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ tạo nên cuộc chạy nước rút sau đây

- Các cuộc họp rà soát công việc: Trong cuộc họp này, mỗi thành viên trình bày những gì mình đã làm trong quá trình chạy nước rút. Họ tổ chức một sự cắt giảm các tính năng mới hoặc trình bày về kiến trúc. Đây là cuộc họp không chính thức kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ.

- Các cuộc họp hồi cứu: Vào cuối mỗi lần chạy nước rút, nhóm phân tích cả những yếu tố thành công và không thành công trong hoạt động của họ. Trong cuộc họp này kéo dài trong khoảng từ 15 đến 30 phút, trong đó mọi người được mời và nói chuyện riêng về mình, một cuộc bỏ phiếu  được tổ chức để quyết định những cải tiến cần thực hiện.

- Lợi thế của phương pháp này bao gồm việc giảm thiểu tài liệu tới mức tối thiểu để đạt được năng suất cao nhất. Chỉ viết những tài liệu tối thiểu cho phép lưu lại lịch sử của các quyết định được đưa ra trong dự án và dễ dàng thực hiện các can thiệp vào phần mềm khi nó đi vào giai đoạn bảo trì.

Hình 6.1: Các giai đoạn trong Scrum

- Phương pháp Scrum bao gồm 3 thành phần chính sau:

Hình 6.2: Thành viên trong nhóm Scrum

- Chủ dự án: Product Owner (Chủ sản phẩm) chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị của sản phẩm và công việc của nhóm phát triển.

- Xác định tính năng của sản phẩm.

- Quyết định ngày và nội dung cho mỗi nhà phát hành.

- Chịu trách nhiệm về lợi nhuận của sản phẩm (ROI).

- Xác định độ ưu tiên cho các chức năng dựa trên số liệu thị trường.

- Thay đổi độ ưu tiên và chức năng sau mỗi lần lặp (nếu cần).

- Chấp nhận hay loại bỏ kết quả công việc.

- Scrum Master: chịu trách nhiệm đảm bảo mọi người hiểu và dùng được Scrum. Scrum master thực hiện việc này bằng cách đảm bảo nhóm Scrum tuân thủ lý thuyết, các kĩ thuật thực hành và các quy tắc của Scrum.

- Đại diện quản lý dự án.

- Chịu trách nhiệm đưa ra các giá trị và công việc của Scrum.

- Giải quyết các khó khăn.

- Bảo đảm nhóm hoạt động hết công suất và hiệu quả.

- Tạo sự hợp tác chặt chẽ giữ các vai trò, chức năng.

- Giúp nhóm tránh khỏi sự can thiệp từ bên ngoài.

- Nhóm phát triển: gồm các chuyên gia làm việc để cho ra các phần tăng trưởng có thể phát hành được (potentially releasable) cuối mỗi Sprint. Chỉ các thành viên của nhóm phát triển mới tạo ra các phần tăng trưởng này. Nhóm phát triển được cấu trúc và trao quyền được tổ chức và quản lý công việc của họ. Sự hợp lực sẽ tối ưu hóa nỗ lực và hiệu quả tổng thể của nhóm phát triển.

- RỦI RO DỰ ÁN

- Đánh giá khả năng và mức độ nghiệm trọng đối với mỗi rủi ro.

Bảng 7.1: Đánh giá khả năng và mức đọ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro

| Ký hiệu | Mức độ | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Thấp | Ảnh hưởng thấp |
| M | Trung bình | Ảnh hưởng trung bình |
| H | Cao | Ảnh hưởng cao |
| E | Rất cao | Ảnh hưởng rất cao |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

Bảng 7.2: Rủi ro dự án

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng xảy ra | Chiến lược giảm thiểu rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án | L | L | - Phân tích và đánh giá quy mô. - Giảm yêu cầu |
| Yêu cầu | Mâu thuấn có thể tồn tại bên trong yêu cầu. Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức | H | H | Thống nhất yêu cầu thực hiện phân tích |
| Thời gian làm việc | Dự kiến lịch trình thực hiện và phân bố thời gian thực hiện dự án | M | M | Thời gian thực hiện dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên |
| Kinh nghiệm lập trình | Sự thiếu xót về kinh nghiệm và kiến thức để hoàn thành một vài tính năng | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để bổ sung kiến thức và nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất |
| Các quy trình kỹ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn | M | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ |
| Bất đồng ý kiến | Việc các thành viên có nhiều ý kiến, ý tưởng dẫn đến dự không đồng nhất | M | L | Cùng thảo luận để chọn ra ý tưởng, ý kiến phù hợp nhất |
| Chậm tiến độ dự án | Do ước tính về thời gian thực hiện dự án có sai sót hoặc gặp sự cố nên dẫn đến lịch trình hoàn thành dự án bị trì hoãn. Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ của chúng tối thiếu thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án. | H | M | Tăng thời gian làm việc |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án | M | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp |

- QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

  - Mục tiêu chất lượng

      - Các mục tiêu chất lượng của dự án được trình bày dưới đây. Chúng tôi được kiểm tả liên tục với các thành viên trong nhóm và có thể bổ sung các mục tiêu dựa trên nhận thức của thành viên về chất lượng.

Bảng 8.1: Các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm

| No. | Các yếu tố | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp sản phẩm đúng thời gian quy định |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng các chức năng trong yêu cầu của người dùng |
| 3 | Độ tin cậy | Nên đáp ứng các tiêu chí sau: Không có khiếm khuyết lớn .(Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu / mức độ nỗ lực của dự án <=1) |

  - Chỉ số

      - Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây.

Bảng 8.2: Bảng chỉ số đánh giá sản phẩm

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo lường | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tính kịp thời | Sản phẩm | % | >=90% | Tại phiên bản cuối |
| Effort | Sản phẩm | Man-Day | 30MD | Hàng tuần |
| Sự chính xác | Sản phẩm | Tổn các khiếm khuyết | Không có khiếm khuyết lớn | Tại phiên bản cuối |
| Thời gian đã qua | Dự án | Ngày | 79 ngày | Tại phiên bản cuối |

  - Báo cáo sự cố và khắc phục

Bảng 8.4: Các báo cáo khi gặp sự cố

| Mục | Hoạt động | Tần suất | Template No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đánh giá Sprint và ghi lại nhật ký sai sót | Kết thúc Sprint | Xem lại báo cáo |
| 2 | Hồi tưởng Sprint và suy ngẫm | Kết thúc Sprint | Báo cáo hồi cứu |
| 3 | Báo cáo sự cố | Theo yêu cầu | Các vấn đề của Google |

- QUẢN LÝ CẤU HÌNH

Bảng 9.1: Danh mục cấu hình

| Mục | Tên danh mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proposal | Tài liệu giới thiệu dự án |
| 2 | Project Plan | Kế hoạch dự án tổng thể |
| 3 | Product Backlog | Danh sách các tính năng và yêu cầu của dự án |
| 4 | User Stories | Tài liệu mô tả chi tiết các kịch bản người dùng |
| 5 | Sprint Backlog | Danh sách các công việc thực hiện trong mỗi Sprint |
| 6 | System Architecture | Tài liệu kiến trúc hệ thống và ứng dụng |
| 7 | Database Design | Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD, Data Dictionary) |
| 8 | User Interface Design | Tài liệu thiết kế giao diện người dùng (Mockup/Prototype) |
| 9 | Test Plan | Kế hoạch kiểm thử chi tiết |
| 10 | Test Case | Các kịch bản kiểm thử cụ thể |
| 11 | Meeting Report | Biên bản các cuộc họp nhóm |
| 12 | Project Configuration Management | Tài liệu quản lý cấu hình dự án |
| 13 | Reflection Document | Tài liệu báo cáo tổng kết và phản hồi sau mỗi Sprint |
| 14 | Source Code | Mã nguồn chương trình (Quản lý trên GitHub) |

- CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

  - Kỹ thuật phát triển hệ thống

      - Nền tảng ứng dụng web.

      - Ngon ngữ lập trình: PHP, VueJs.

      - Cơ sở dữ liệu: MySQL.

      - Quy trình quản lý ứng dựng: Quy trình Scrum.

  - Môi trường

      - Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Fire Fox v.v..).

      - Phần mềm phát triển dự án: Xampp, MySQL, VSCode.

      - Công cụ quản lý mã nguồn: Gibhub.

  - Các ràng buộc khác

      - Nguồn lực: 5 người.

      - Kinh phí: Hạn chế.

      - Thời gian: Dự án hoàn thánh sau 2,5 tháng.

      - Công nghệ: PHP, VueJS.

- TÀI LIỆU THAM KHẢO

      - ProjectProposal.docx

https://www.scrum.org/forum/scrum-forum/14437/agile-and-documentation