BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG GYM THÔNG MINH, TÍCH HỢP AI HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH

🕐•🙞✴🙜•🕐

TÀI LIỆU TEST PLAN

GVHD: Ths Nguyễn Thanh Trung

Nhóm SVTH:

Trần Minh Quang	28211105638

Nguyễn Hữu Đông	28211149976

Trần Văn Đức	28211146963

Nguyễn Thị Thùy Trang	28202750046

Lê Hữu Trọng	28211100815

Đà Nẵng, tháng 4 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | SGMS-AI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý phòng gym thông minh, tích hợp AI hỗ trợ ra quyết định kinh doanh |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 17/03/2026 | Ngày kết thúc |  | 23/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Nguyễn Thanh Trung Email: thanhtrung05@gmail.com Phone: 0935 885687 |  |  |  |
| Chủ sở hữu | Nguyễn Hữu Đông Email: dongnguyen05112004@gmail.com Tel: 0795543431 |  |  |  |
| Quản lý dự án | Trần Minh Quang |  | quangminhtran.kd@gmail.com | 0396761786 |
| Thành viên trong đội | Nguyễn Hữu Đông |  | dongnguyen05112004@gmail.com | 0795543431 |
|  | Trần Văn Đức |  | duc240804@gmail.com | 0905954727 |
|  | Nguyễn Thị Thuỳ Trang |  | thuytrangnttt202@gmail.com | 0383459070 |
|  | Lê Hữu Trọng |  | tronglehuu54@gmail.com | 0396362715 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý phòng gym thông minh, tích hợp AI hỗ trợ ra quyết định kinh doanh |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Plan |
| Người thực hiện | Nguyễn Thị Thùy Trang |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 20/04/2026 | Bản nháp |
| 1.1 |  |  |  |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Nguyễn Thanh Trung | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Nguyễn Hữu Đông | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Trần Minh Quang | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Nguyễn Hữu Đông | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trần Văn Đức | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Thị Thuỳ Trang | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Lê Hữu Trọng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	5

1.1.	Mục tiêu	5

1.2.	Phạm vi tài liệu	5

1.3.	Thuật ngữ tài liệu viết tắt	5

1.4.	Tài liệu tham khảo	5

1.5.	Các mức kiểm thử	5

2.	CHI TIẾT	6

2.1.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	6

2.2.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	6

2.3.	Các chức năng không được kiểm thử	7

2.4.	Các tài liệu	7

2.5.	Lịch trình kiểm thử	7

2.5.1.	Sprint 1	7

2.5.2.	Sprint 2	11

3.	CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	14

3.1. Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):	14

3.2. Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):	14

4.	MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	14

4.1.	Phần cứng và phần mềm	14

4.2.	Các công cụ hỗ trợ	14

5.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	16

- GIỚI THIỆU

  - Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

  - Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1,2 của dự án: “Xây dựng hệ thống quản lý phòng Gym thông minh, tích hợp AI hỗ trợ ra quyết định kinh doanh”.

- Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống.  Phạm vị kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1,2.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu product backlog.

  - Thuật ngữ tài liệu viết tắt

| STT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |

  - Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.

- Product Backlog.

- Project Plan.

  - Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

- CHI TIẾT

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Đăng ký.

- Đăng nhập.

- Đăng xuất.

- Khôi phục mật khẩu.

- Xem thông tin phòng Gym.

- Quản lý tài khoản người dùng.

- Cấu hình thiết lập hệ thống.

- Phân tích AI về tỷ lệ giữ chân hội viên.

- Quản lý gói hội viên (gói tập).

- Phân tích hiệu quả gói tập bằng AI.

- Quản lý chiến dịch khuyến mãi.

- Phân tích hiệu quả khuyến mãi.

- Quản lý tài khoản hội viên và nhân viên (Manager).

- Quản lý thiết bị phòng gym.

- Trung tâm Phân tích và Báo cáo Kinh doanh AI.

- Phân tích phản hồi khách hàng bằng AI.

- Tra cứu nhật ký.

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Quản lý thông tin hội viên.

- Quản lý hợp đồng hội viên.

- Xử lý thanh toán và hóa đơn.

- Giám sát và hỗ trợ Check-in.

- Quản lý lịch tập PT.

- Cập nhật chỉ số sức khỏe hội viên.

- Gợi ý lộ trình tập luyện bằng AI.

- Quản lý hồ sơ cá nhân.

- Mua dịch vụ phòng gym.

- Theo dõi tiến trình tập luyện.

- Hội viên tự Check-in qua mã QR.

  - Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong Sprint 1, Sprint 2 đều được kiểm thử.

  - Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

  - Lịch trình kiểm thử

    - Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 30/03/2026 | 16/04/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 |  |  |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 01/04/2026 | 03/04/2026 | 26 |  |
|  | Thiết kế test case đăng ký | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng nhập | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng xuất | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho khôi phục mật khẩu | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xem thông tin phòng gym | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý tài khoản người dùng | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho cấu hình thiết lập hệ thống | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho tra cứu nhật ký | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý gói hội viên (gói tập) | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý chiến dịch khuyến mãi | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý tài khoản hội viên và nhân viên (Manager) | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý thiết bị phòng gym | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho phân tích AI về tỷ lệ giữ chân hội viên | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho phân tích hiệu quả gói tập và hiệu quả khuyến mãi bằng AI | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho phân tích phản hồi khách hàng bằng AI | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho trung tâm Phân tích và Báo cáo Kinh doanh AI | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 |  |
| 1.3 | Testing | 12/04/2026 | 13/04/2026 | 8 |  |
|  | Kiểm tra đăng ký | 12/04/2026 | 12/04/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra đăng nhập | 12/04/2026 | 12/04/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra đăng xuất | 12/04/2026 | 12/04/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra khôi phục mật khẩu | 12/04/2026 | 12/04/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra xem thông tin phòng gym | 12/04/2026 | 12/04/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra quản lý tài khoản người dùng | 12/04/2026 | 12/04/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra cấu hình thiết lập hệ thống | 12/04/2026 | 12/04/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra tra cứu nhật ký | 12/04/2026 | 12/04/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra quản lý gói hội viên (gói tập) | 13/04/2026 | 13/04/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra quản lý chiến dịch khuyến mãi | 13/04/2026 | 13/04/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra quản lý tài khoản hội viên và nhân viên (Manager) | 13/04/2026 | 13/04/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra quản lý thiết bị phòng gym | 13/04/2026 | 13/04/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra phân tích AI về tỷ lệ giữ chân hội viên | 13/04/2026 | 13/04/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra phân tích hiệu quả gói tập và khuyến mãi bằng AI | 13/04/2026 | 13/04/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra phân tích phản hồi khách hàng bằng AI | 13/04/2026 | 13/04/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra trung tâm Phân tích và Báo cáo Kinh doanh AI | 13/04/2026 | 13/04/2026 |  |  |
| 1.4 | Re-testing | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 14 |  |
|  | Kiểm tra lại đăng ký | 16/04/2026 | 16/04/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra lại đăng nhập | 16/04/2026 | 16/04/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra lại đăng xuất | 16/04/2026 | 16/04/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra lại khôi phục mật khẩu | 16/04/2026 | 16/04/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra lại xem thông tin phòng gym | 16/04/2026 | 16/04/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra lại quản lý tài khoản người dùng | 16/04/2026 | 16/04/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra lại cấu hình thiết lập hệ thống | 16/04/2026 | 16/04/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra lại tra cứu nhật ký | 16/04/2026 | 16/04/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra lại quản lý gói hội viên (gói tập) | 16/04/2026 | 16/04/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra lại quản lý chiến dịch khuyến mãi | 16/04/2026 | 16/04/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra lại quản lý tài khoản hội viên và nhân viên (Manager) | 16/04/2026 | 16/04/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra lại quản lý thiết bị phòng gym | 16/04/2026 | 16/04/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra lại phân tích AI về tỷ lệ giữ chân hội viên | 16/04/2026 | 16/04/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra lại phân tích hiệu quả gói tập và khuyến mãi bằng AI | 16/04/2026 | 16/04/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra lại phân tích phản hồi khách hàng bằng AI | 16/04/2026 | 16/04/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra lại trung tâm Phân tích và Báo cáo Kinh doanh AI | 16/04/2026 | 16/04/2026 |  |  |

    - Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 20/04/2026 | 07/05/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 2 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 4 |  |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 9 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý thông tin hội viên | 23/04/2026 | 23/04/2026 |  |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý hợp đồng hội viên | 23/04/2026 | 23/04/2026 |  |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xử lý thanh toán và hóa đơn | 23/04/2026 | 23/04/2026 |  |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho giám sát và hỗ trợ Check-in | 23/04/2026 | 23/04/2026 |  |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý lịch tập PT | 24/04/2026 | 24/04/2026 |  |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho cập nhật chỉ số sức khỏe hội viên | 24/04/2026 | 24/04/2026 |  |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho gợi ý lộ trình tập luyện bằng AI | 24/04/2026 | 24/04/2026 |  |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý hồ sơ cá nhân | 24/04/2026 | 24/04/2026 |  |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho mua dịch vụ phòng gym | 24/04/2026 | 24/04/2026 |  |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho theo dõi tiến trình tập luyện | 24/04/2026 | 24/04/2026 |  |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho hội viên tự Check-in qua mã QR | 24/04/2026 | 24/04/2026 |  |  |
|  | Review all test cases of Sprint 2 | 24/04/2026 | 24/04/2026 |  |  |
| 1.3 | Testing | 03/05/2026 | 04/05/2026 | 9 |  |
|  | Kiểm tra quản lý thông tin hội viên | 03/05/2026 | 03/05/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra quản lý hợp đồng hội viên | 03/05/2026 | 03/05/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra xử lý thanh toán và hóa đơn | 03/05/2026 | 03/05/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra giám sát và hỗ trợ Check-in | 03/05/2026 | 03/05/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra quản lý lịch tập PT | 04/05/2026 | 04/05/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra cập nhật chỉ số sức khỏe hội viên | 04/05/2026 | 04/05/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra gợi ý lộ trình tập luyện bằng AI | 04/05/2026 | 04/05/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra quản lý hồ sơ cá nhân | 04/05/2026 | 04/05/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra mua dịch vụ phòng gym | 04/05/2026 | 04/05/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra theo dõi tiến trình tập luyện | 04/05/2026 | 04/05/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra hội viên tự Check-in qua mã QR | 04/05/2026 | 04/05/2026 |  |  |
| 1.4 | Re-testing | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 14 |  |
|  | Kiểm tra lại quản lý thông tin hội viên | 07/05/2026 | 07/05/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra lại quản lý hợp đồng hội viên | 07/05/2026 | 07/05/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra lại xử lý thanh toán và hóa đơn | 07/05/2026 | 07/05/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra lại giám sát và hỗ trợ Check-in | 07/05/2026 | 07/05/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra lại quản lý lịch tập PT | 07/05/2026 | 07/05/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra lại cập nhật chỉ số sức khỏe hội viên | 07/05/2026 | 07/05/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra lại gợi ý lộ trình tập luyện bằng AI | 07/05/2026 | 07/05/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra lại quản lý hồ sơ cá nhân | 07/05/2026 | 07/05/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra lại mua dịch vụ phòng gym | 07/05/2026 | 07/05/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra lại theo dõi tiến trình tập luyện | 07/05/2026 | 07/05/2026 |  |  |
|  | Kiểm tra lại hội viên tự Check-in qua mã QR | 07/05/2026 | 07/05/2026 |  |  |

- CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

3.1. Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu.

- Tất cả các tài liệu cần thiết cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case phải đạt đúng tiêu chuẩn cần thiết.

- Đảm bảo rằng thiết bị phải được kết nối với internet.

3.2. Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các test case.

- Không có lỗi nghiêm trọng và chỉ còn những lỗi có thể chấp nhận được.

- Đã đạt đúng tiến độ đặt ra.

- MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop |  |  |

  - Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Management | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |
| Project Documented | Microsoft Office | Microsoft | 2010 |

- VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master |  | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc cho các thành viên - Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm - Định hướng, hỗ trợ cho các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí - Bảo vệ thành viên trong nhóm và tránh các rắc rối có thể phát sinh |
|  |  | - Thực hiện kế hoạch kiểm thử - Hỗ trợ người dùng chấp nhận thử nghiệm - Phát triển các kịch bản thử nghiệm đơn vị - Thực hiện bài kiểm tra đơn vị - Sửa lỗi |
|  |  | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo ra kế hoạch kiểm thử - Đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử - Thường xuyên xem lại tiến trình kiểm tra - Quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến đội kiểm thử |